# Luis Javier Curbeira García

# Propuesta de TFG

# Análisis, diseño e implementación de sistema de gestión de proyectos software basados en Scrum.

## DESCRIPCIÓN

El núcleo del TFG será el análisis, el diseño, la implementación de una aplicación web para la gestión de proyectos de desarrollo software por parte de equipos orientados a metodologías ágiles y de forma más específica Scrum. En este sentido, ya existen distintas herramientas que cumplen este objetivo tales como JIRA, Asana, Trello, ProofHub, que constituirán la fuente de definición y requerimientos a partir de la que se pretende reimplementar una solución que cubra sus funcionalidades principales.

## OBJETIVOS

Contexto

Se pretende plantear el proyecto desde la perspectiva de la Ingeniería de Software con el fin de marcar una diferencia cualitativa con titulaciones previas (DAM, ASIR) en las que el desarrollo dirigido a producto cobra una importancia muy superior a la de la “aplicación de conocimiento científico al diseño y construcción de software” ya que estos criterios no son exigibles.

Por ello, si fuera posible, sería deseable brindar la misma importancia al diseño del modelo de dominio, la arquitectura, la calidad verificable, la documentación técnica como al producto desarrollado.

En base a esta premisa se definen los objetivos:

### 2.1	Objetivo principal

Tomando como única referencia las interfaces de usuario de otros sistemas de gestión de proyectos software, así como la terminología y los conceptos de las metodologías ágiles (de manera concreta: Scrum) se implementará desde cero una aplicación web capaz de representar los principales componentes, actores y acciones de la fase de desarrollo de un proyecto software.

Esto es, definir e implementar un sistema con la capacidad de contemplar y satisfacer las necesidades un equipo con diferentes roles, capaz de gestionar las entidades propias del ámbito Scrum: sprints, épicas, Iniciativas, spikes, historias de usuario, backlogs, issues, … así como las acciones necesarias sobre estos artefactos: CRUD, estimaciones, asignaciones, priorización, filtrado, estadísticas…

En este sentido, la interfaz de JIRA será la referencia por varios motivos:

- Se trata de una aplicación de Atlassian de código privativo, por tanto, imposibilita el plagio de código fuente, pero a la vez ofrece una interfaz de ejemplo y una amplia variedad de funcionalidades.

- Por motivos laborales, se dispone de una amplia experiencia en el uso de la plataforma como cliente.

Del cumplimiento del objetivo principal cabe esperar necesariamente los siguientes artefactos que constituirán la base para los subjetivos:

- Código fuente, binarios ejecutables funcionales demostrables. (DESARROLLO: PEC 2).

- Documentación. Requisitos funcionales y no funcionales, definición del sistema a implementar, casos de uso priorizados. Diagramas de UML. Arquitectura del sistema. Identificación de entidades y relaciones del modelo de dominio (y persistencia), Identificación de componentes y clases (ANALISIS – DISEÑO: PEC1).

### 2.1	Subobjetivos

Hito 1: análisis y diseño (01/04/2022)

- H1.OBJ1 Análisis de la aplicación, del software de gestión de proyectos, modelo Scrum, requisitos, ….

- H1.OBJ2 Identificación y documentación del modelo de dominio, casos de usos.

- H1.OBJ3 Definición de la arquitectura y componentes de software para el dominio, diagramas UML, patrones de código y arquitectura, diagrama E/R.

- H1.OBJ4 Identificación de las herramientas necesarias: frameworks, librerías, servidores HTTP, estrategia de almacenamiento y acceso a datos, validación… Instalación y prueba del stack de desarrollo y prueba, tooling completo: SGBD, IDE, librerías frontend, backend, testing…

- H1.OBJ5 Implementación e interconexión de las capas del sistema en base a la arquitectura definida, es decir, un Proof Of Concept que demuestre la viabilidad del proyecto para la implementación de funcionalidades en H2, esto incluye toda la base de carpetas, paquetes y componentes necesarios. Cabe mencionar que en este punto tanto la arquitectura, como el diseño, como el set de herramientas estará implementado y cerrado. Asimismo, la autoformación necesaria en cada uno de los ámbitos que permita abordar el proyecto.

Hito 2: implementación (23/05/2022)

Cada uno de los subjetivos que se mencionan a continuación (en forma de features) deberá estar compuesto de forma obligatoria por:

- Documentación de la feature a implementar

- Aprovisionamiento/ desarrollo de componentes frontend/ maquetación de vistas.

- Aprovisionamiento/ desarrollo de componentes backend, reflejo en el modelo de dominio y, si procede, persistencia y acceso a datos.

- Validaciones y control de errores.

- Pruebas unitarias.

Se pretende con ello dividir el objetivo principal en unidades granulares e independientes acotadas a un objetivo concreto que permitan entregar valor de forma continua y reducir los riesgos a la funcionalidad dada y no a todo el proyecto. Además, facilita la planificación temporal y el buen diseño de la aplicación.

- H2.OBJ1 Desarrollo de la landing page en la que se muestre un login funcional y autorice el acceso a la aplicación a los usuarios con diferentes roles.

- H2.OBJ2 Desarrollo de un dashboard con la vista general de proyectos para el usuario logado, un usuario con los permisos suficientes puede añadir o eliminar los proyectos a esta vista general. Los proyectos se compondrán de Backlog y Sprints los cuales deben ser visualizados desde el interior de un proyecto, este objetivo considera también a estas entidades vacías o mockeadas.

- H2.OBJ3 Se implementarán los modelos, vistas y controladores para cada ítem del modelo de dominio y su persistencia y recuperación:

  - User stories

  - Issues

  - Spikes

  - Epics

  - …

Se contemplará por cada uno sus particularidades, sus atributos específicos y genéricos, tanto a nivel de modelo como los inputs necesarios para establecerlos a nivel de vista. Sobre ellos, se puede realizar cualquier operación CRUD. Y algunos como las épicas pueden contener otros ítems en sí mismos.

- H2.OBJ4 Un usuario capaz de manipular ítems podrá reflejar en la aplicación todos los casos de uso mínimos para la gestión de un proyecto, es decir, podrá crear/eliminar/modificar nuevos ítems personalizados, añadirlos al backlog, añadirlos a un sprint, actualizar su estado, cerrarlos y cerrar el sprint.

- H2.OBJ5 Se podrá visualizar un resumen (informe) básico de un sprint (sprint report).

Memoria y presentación (09/06/2022)

- H3.OBJ1: Recopilación de la información y documentación generada, añadido de los puntos faltantes en base a la memoria, demostraciones.

- H3.OBJ2: Preparación de la presentación.

## TECNOLOGIAS

- Sistema de control de versiones: Git

- Frontend:

  - Deseada: React o Angular.

  - Mínima: Librería HTML/CSS/JS Bootstrap o similar.

- Backend:

  - Deseada: Java o C# (.Net Core)

  - Mínima: Python o Typescript

- Bases de datos:

  - SQL: MariaDB

  - NoSQL: MongoDB (si resulta procedente la orientación a documento).

- Automatizadores de tareas, gestores de dependencias, librerías: nuget, npm, pip, webpack. gulp... dependerán del stack elegido.

## RIESGOS

- R1 Una parte importante de las tecnologías mencionadas son desconocidas y se requiere su aprendizaje lo que puede implicar un desvío de los tiempos previstos o la aparición de algún elemento bloqueantes

    - Impacto: Alto.

    - Probabilidad: Media/Baja.

- R2 La definición de tarea completa se ha realizado en base a unos criterios estrictos mencionados en los criterios de los objetivos del Hito 2 (Cada tarea poseerá su respectiva documentación, pruebas, etc…) Esto puede afectar, por complejidad, a los tiempos estimados.

    - Impacto: Alto.

    - Probabilidad: Media.

## PLANIFICACIÓN TEMPORAL

Un S(N) se corresponderá con 1 semana, compuesto de 7 días de trabajo y a su vez 3 horas cada día.

| Actividades | H1 (1 - Abril) |  |  |  |  | H2 (23 - Mayo) |  |  |  |  |  | H3 (9 -Junio) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 |
| H1.OBJ1 Análisis de la aplicación | 4d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PRESENTACIÓN |
| H1.OBJ2 Def. Modelo de dominio | 3d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H1.OBJ3 Def. Arq. / Componentes |  | 4d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H1.OBJ Def. e instalación Stack |  | 3d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H1.OBJ5 Impelmentación POC |  |  | 14d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H2.OBJ1 Landing + User/Rol/Auth |  |  |  |  | 6d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H2.OBJ2 Dashboard proyecto |  |  |  |  | 8d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H2.OBJ3 Desarrollo de los items |  |  |  |  |  | 10d |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H2.OBJ4 Workflows |  |  |  |  |  |  | 10d |  |  |  |  |  |  |  |
| H2.OBJ5 Sprint Report |  |  |  |  |  |  |  |  | 8d |  |  |  |  |  |
| H3.OBJ1 Creación Memoria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18d |  |  |  |
| H3.OBJ2 Creación Presentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7d |  |